Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 30.09.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 11:30 – 12:00 | **Abstract**  Ho iniziato e completato l’Abstract per il progetto e l’ho già inserito nella documentazione. |
| 11:00 – 11:30 | **Pianificazione Gantt**  Ho modificato e terminato definitivamente il Gantt. |
| 10:50 – 12:20  13:15 – 14:30 | **Documentazione**  Ho iniziato a modificare la documentazione, aggiungendo i requisiti, test case, use case ed il Gantt, conclusi la scorsa lezione. |
| 14:30 – 15:30 | **Design database** |
| 15:30 – 16:20 | **Design sito web** |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Il tempo necessario per ogni attività inserito nella pianificazione è stato rispettato, tranne per la progettazione del sito web, che deve essere ancora terminata |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Finire Design sito web * Configurazione ambiente (Virtual Machine, Apache, PHP, MySQL) * Incominciare l’implementazione del database |