Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 07.10.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 10:55 – 12:00 | **Design sito web**  Ho terminato il design del sito web |
| 10:50 – 10:55 | **Pianificazione Gantt**  Ho aggiunto la colonna “Fine prevista” al Gantt |
| 10:55 – 12:00 | **Configurazione ambiente**  Mentre completavo il design del sito web, ho avviato e terminato l’installazione e configurazione della Virtual Machine, Apache, PHP e MySql. |
| 14:00 – 14:30 | **Design del database**  Ho riscritto il design su Visio, rispetto alla versione precedente che era su carta |
| 12:00 – 12:20  13:15 – 14:00 | **Documentazione**  Ho cambiato l’immagine del Gantt ed ho aggiunto la procedura ai test |
| 14:30 – 16:30 | **Struttura database**  Ho iniziato l’implementazione del database |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho riscontrato qualche problema con XAMPP, perciò ho risolto installando e configurando a mano ogni componente (Apache, PHP, MySql). |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono riuscito a recuperare sul programma del Gantt iniziando l’implementazione del database. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Continuare e terminare l’implementazione del database * Se rimane tempo incominciare la programmazione della pagina di login |