Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 14.10.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 10:50 – 11:00  13:15 – 13:30 | **Briefing iniziale**  Abbiamo parlato insieme al professore delle problematiche da sistemare nel nostro progetto |
| 11:00 – 12:20  13:30 – 14:20 | **Implementazione database**  Ho terminato l’implementazione del database creando le varie tabelle e testando il loro funzionamento. In oltre ho già inserito 2 utenti amministratore nella tabella “utente” |
| 14:20 – 14:45  14:45 – 16:20 | **Pagina di login**  Ho iniziato lo sviluppo della pagina login, programmando la logica e i controlli necessari, manca da concludere la parte grafica |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho riscontrato qualche problema con XAMPP, perciò ho risolto installando e configurando a mano ogni componente (Apache, PHP, MySql). |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono riuscito a recuperare sul programma del Gantt iniziando l’implementazione del database. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Continuare e terminare l’implementazione del database * Se rimane tempo incominciare la programmazione della pagina di login |