Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 28.10.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 10:50 – 11:10 | **Briefing iniziale**  Abbiamo guardato i diari della scorsa lezione. |
| 11:10 – 12:20 | **Pagina Login / Pagina aggiungi utente**  Ho modificato i codici di entrambi adattandoli al modello “MVC”, così da avere una cartella del progetto più pulita. |
| 13.15 – 14:00 | **Pagina rimuovi utente**  Ho iniziato e completato la pagina per rimuovere un utente dal database |
| 14:00 – 16:10 | **Pagina modifica email**  Ho incominciato e terminato la pagina per modificare l’email ad un utente. |
| 16:10 – 16:20 | **Documentazione** |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho rimandato l’inizio dello sviluppo delle pagine home alla prossima giornata, così da creare prima le pagine per la gestione utenti, per semplificare i test in futuro.  Per il cambio dell’email avevo inizialmente pensato di chiedere solo la vecchia e nuova email, ma mi sono accorto che una volta cambiata email, il login non andava più, in quanto l’hash della password veniva fatto con una salt, ovvero l’email. Di conseguenza l’hash della password con la vecchia e con nuova email erano diverse, impedendo il login. Per risolvere, ho inserito nella pagina del cambio dell’email il campo “Password” dove bisogna inserire la vecchia password, per creare la nuova hash con la nuova email e salvare il tutto. Ora anche il login dopo la modifica dell’email funziona |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in linea con il Gantt |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Iniziare e terminare la pagina per la modifica della password, ed incominciare le pagine home rispettive per amministratori e utenti base |