Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 18.11.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 10:50 – 11:40 | **Briefing iniziale**  Abbiamo parlato degli errori da sistemare nella consegna di alcuni diari. Poi ognuno di noi ha fatto una demo del proprio progetto. |
| 11:40 – 12:20  13:15 – 14:00  14:15 – 14:45 | **Documentazione**  Ho continuato il capitolo 3 dove ho spiegato il design delle varie interfacce.  In oltre o modificato alcuni design dei siti web. |
| 14:00 – 14:15 | **Pagina Home / Login**  Ho messo a posto dei dettagli, come ad esempio ho aggiunto il logout ed alcuni controlli. |
| 15:00 – 16:20 | **Pagina consulta inventario**  Ho incominciato la pagina per consultare l’inventario, solo la parte di HTML. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nell’aggiungere manualmente i componenti al database, mi sono accorto che nella tabella “componente” c’è bisogno di una colonna “descrizione” per scrivere le caratteristiche del prodotto. Di conseguenza ho modificato la tabella “componente” inserendo la nuova colonna. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in linea con il Gantt |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Continuare e terminare la pagina per consultare l’inventario |