Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 02.12.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 10:50 – 11:00 | **Briefing iniziale**  Abbiamo parlato degli errori da sistemare nella consegna di alcuni diari e della situazione dei progetti. |
| 11:00 – 12:20  13:15 – 14:00 | **Pagina consulta inventario**  Ho terminato la pagina inserendo la categoria “archiviati”, per vedere i componenti eliminati. Ho aggiustato varie piccolezze, come il messaggio che viene stampato in base se è stata selezionata una categoria o se la categoria non contiene elementi. |
| 14:00 – 14:45 | **Elimina componente**  Prima dell’eliminazione di un componente, viene chiesta la conferma, ed inseguito il componente viene impostato a disattivato. |
| 15:00 – 16:20 | **Pagina modifica componente**  Ho incominciato la pagina per la modifica di un componente. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nonostante la query dell’update sia giusta, il componente non viene modificato. Dovrò risolvere il problema la prossima giornata di lavoro, in quanto non ho più tempo. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in dietro di un paio d’ore rispetto al GANTT, perché oggi avrei dovuto terminare la pagina di modifica dei componenti. Però a causa di aggiunte di altre funzionalità, non sono ancora riuscito a concluderla |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Terminare la pagina per la modifica dei componenti * Incominciare e terminare la pagina per l’aggiunta dei componenti |