Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 25.11.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 10:50 – 11:00 | **Briefing iniziale**  Abbiamo parlato degli errori da sistemare nella consegna di alcuni diari e della situazione dei progetti. |
| 11:00 – 12:20 | **Pagina consulta inventario** |
|  | **Implementazione**  Ho sistemato varie cose nell’aggiunta ed eliminazione dell’utente. Ho aggiunto un nuovo attributo alla tabella utente, ovvero “is\_enable”, così che una volta eliminato l’utente, venga archiviato e settato questo attributo a false, al posto che essere direttamente eliminato dal database. |
|  | **Demo + controllo GANTT**  Ho mostrato una veloce demo al Prof. ed in seguito mi ha aiutato a correggere un’attività del GANTT, spostandola prima rispetto a quando era stata programmata. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Il prof. mi ha fatto capire che non si può eliminare un utente dato che il suo id può essere una foreign key in un’altra tabella. Quindi per risolvere ho inserito un nuovo attributo nella tabella “utente”, ovvero “is\_enable”, un flag sempre true, fino a che non ci sia l’eliminazione dell’utente, in questo caso il flag viene settato a false, così da avere un utente “archiviato”, ma che mantiene tutte le relazioni con le altre tabelle. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in dietro di un paio d’ore rispetto al GANTT, infatti dovrei aver finito oggi la pagina per consultare l’inventario, mentre invece non ho ancora terminato del tutto |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Terminare la pagina per consultare l’inventario * Incominciare e terminare la pagina per la modifica dei componenti |