Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 09.12.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 10:50 – 11:00 | **Briefing iniziale**  Abbiamo parlato degli errori da sistemare nella consegna di alcuni diari e della situazione dei progetti. |
| 11:00 – 12:20 | **Modifica componente**  Ho terminato la modifica dei componenti. |
| 13:15 – 14:45  15:00 – 15:45 | **Grafica con Bootstrap**  Prima dell’eliminazione di un componente, viene chiesta la conferma, ed inseguito il componente viene impostato a disattivato. |
| 15:45 – 16:05 | **Pagina aggiunta componente**  Ho incominciato la pagina per l’aggiunta di un componente, inserendo un bottone a forma di “+” nella lista dei componenti. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho dovuto capire come funziona bootstrap e come scaricarlo offline, ma guardando varie guide sono riuscito. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro rispetto al GANTT, in quanto avrei dovuto già terminare l’implementazione e la documentazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Terminare la pagina per l’aggiunta dei componenti * Andare avanti e se possibile quasi terminare la documentazione, finendo i test e la spiegazione del codice |